Załącznik nr 1 do SWZ

......................................, ................................

miejsce 		dnia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Powiat Wąbrzeski

ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno

tel./fax.: 56-688-24-50 do 57, 56-688-27-57

e-mail: starostwo@wabrzezno.pl

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:

.........

Siedziba:

.......................................................................................................................................................

Województwo:

.......................................................................................................................................................

Nr tel.: 	 Nr faksu: 	..

Adres e-mail firmowy

NIP................................................................................................................................................

REGON.........................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: .............................................................................................................

Osoba do kontaktu w sprawie oferty 	.......

nr telefonu 		adres e-mail .........................................................................

Wielkość przedsiębiorstwa: mikro-/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – prawidłowe zaznaczyć

W odpowiedzi na ogłoszenie w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :                               zł brutto (słownie:                                                                                                                           )

- Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na roboty zgodnie z zapisami SWZ – wynosi – …................. miesięcy (minimum 36 miesięcy warunek konieczny) od daty odbioru końcowego robót.

Oświadczamy ponadto, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania.

- Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikami.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w warunkach umowy.

- Cena ryczałtowa oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia – opisane w SWZ oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości …................................ zł w dniu …................ w formie ….................................................

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ tj. 5 % ceny brutto oferty przed terminem podpisania umowy w formie: ..............................................................................................................

- Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty informacje przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

- Oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia zrealizujemy samodzielnie bez udziału podwykonawców/

oświadczamy, że część zamówienia powierzamy podwykonawcy (podać nazwę firmy):   	…………………………..................................................................................................

| Lp. | Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel.___________________fax.__________________email:______________________

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Do niniejszej oferty dołączamy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Inne informacje Wykonawcy*:

....................

....................

__________________ dnia __ __ 2022 roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……...............................................................

Podpis Wykonawcy/Podpis(-y)  osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a)

# Załącznik nr 3 do SWZ

# O Ś W I A D C Z E N I E

# O  BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum)/podmiotu udostępniającego zasoby*:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy / podmiotu udostępniającego*, wraz z NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4;

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………….…… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………….………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….……………………………..………………

- oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

.................................................. dnia ……..……                                 ...........................................

(miejscowość)                                                                                 	  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SWZ

# O Ś W I A D C Z E N I E

# O  S P E Ł N I A N I U   W A R U N K Ó W   U D Z I A Ł U   W   P O S T Ę P O W A N I U

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

(dokument składany wraz z ofertą odrębnie przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum) / podmiotu udostępniającego zasoby*:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa i siedziba Wykonawcy / podmiotu udostępniającego*, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

*niepotrzebne skreślić

  - oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punkcie 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia,

  - oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w punkcie 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:**

..………………………………………………………………………………………………….……

………...………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………..………………....…………………….............……………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

** punkt 2 wypełniają Wykonawcy, którzy polegają na zasobach innych podmiotów.

  - oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................................. dnia ………..…                     ....................................................

(miejscowość)                                                                   (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione)

#### Załącznik nr 5 do SWZ

………….. ….................

miejscowość, data

WYKAZ ROBÓT BUDOWALANYCH*

Wykonawca:

………………………………………………………………........................

(pełna nazwa/firma, adres,                 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Powiat Wąbrzeski

ul. Wolności  44

87 – 200 Wąbrzeźno

Wykaz robót budowlanych w  zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707C
Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443

| L.p. | Rodzaj i miejsce wykonania zadania | Nazwa i adres podmiotu na rzecz których roboty te zostały wykonane | Wartość wykonanych robót – brutto | Data wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* Wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa  - projekt

zawarta w dniu ...................... roku w Wąbrzeźnie pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, na rzecz którego działają:

1. Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski

2. Karol Sarnecki - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krzysztofa Golenia

zwanymi dalej Zamawiającym a

firmą ..............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez:

.......................................................................

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu nr AG.272.....2023.PZ z dnia .................. r. na Przebudowa drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek
od km 0+000 do km 4+443

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek od km 0+000 do km 4+443.

§ 2

- Termin przekazania placu budowy - do 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Termin rozpoczęcia robót – 3 dni po przekazaniu placu budowy.

- Termin wykonania zamówienia – do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie ............................ zł brutto (słownie: ..................................... 00/100) - zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się płatność za realizację przedmiotu Umowy w dwóch etapach:

  - pierwsza płatność - po wykonaniu co najmniej 50% przedmiotu zamówienia, po potwierdzeniu stopnia zaawansowania  wykonanych robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy – w wysokości 50% kwoty brutto z ust. 1 – do końca roku 2023;

  - druga płatność – końcowa po wykonaniu całości zadania – pozostała kwota brutto;

- Końcowa płatność nastąpi w roku 2024.

- Płatność nastąpi po potwierdzonym protokołem odbiorze (odpowiednio częściowym lub całkowitym) bez uwag, po potwierdzeniu zapłaty Podwykonawcy/Podwykonawcom – w terminie – do 30 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na nr konta wskazanego w fakturze

§ 4

- Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ustanowi kierownika robót budowlanych.

- Strony zobowiązane są poinformować się wzajemnie o wyborze swojego przedstawiciela.

- Przebieg robót budowlanych będzie dokumentowany w dzienniku budowy.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w przypadku zawarcia takiej umowy – projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

§ 6

- Tytułem należytego zabezpieczenia Umowy Wykonawca wniósł kwotę w wysokości  ................... zł co stanowi 5 % ceny wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wniesione w formie uzgodnionej z Zamawiającym tj. w formie ...................

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

W/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 8

- Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń własnych.

- Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z polskimi normami (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania Umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych zbędnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu i ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który określi wpisem do dziennika budowy, które materiały pochodzące z rozbiórki podlegają przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem robót budowlanych.

Wykonawca odwiezie te materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia, obsługę geodezyjną budowy w toku realizacji, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).

- Wykonawca zobowiązany jest opracować czasową organizację ruchu, zapewniającą przejezdność drogi, uzyskać jej zatwierdzenie. Wdrożenie czasowej organizacji ruchu należy wprowadzić przy udziale przedstawiciela zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia drogowe wynikłe na przekazanym placu budowy związane z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlega/ją w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane  bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi   robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy ...... miesięcy gwarancji jakości za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej Umowy materiałów.

- Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

§ 11

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od terminu określonego  w § 2 ust. 3;

- po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ponowne wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

- W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający może raz w roku wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 12

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z następujących tytułów:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 niniejszej Umowy za każdy dzień, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia;

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminu  określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn, za które    odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3;

- za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł;

- za każde następne w wysokości 2 000,00 zł;

- za opóźnienie w zapłacie podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w §3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy);

- gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 3 tygodni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej Umowie;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu Umowy;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp, dotyczące:

- zmiana terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

- okres rozstrzygania postępowania – odwołania;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych;

- wystąpią inne przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy, w tym zdarzenia, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2705 ze zm.);

- zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika robót, legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

- zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, o ile wzrosną koszty poniesione przez Wykonawcę, w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- inne zmiany:

- zmiana nazwy zadania;

- zmiana nazwy i adresu Wykonawcy lub Zamawiającego;

- zmiana rachunku Wykonawcy;

- w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała  wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez Podwykonawców;

- wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana Podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w  postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę.

§ 15

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców), których zakres został przez Zamawiającego określony w SWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę. Kopia umowy/umów  powinna zostać  zanonimizowana w  sposób  zapewniający  ochronę  danych osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię pracownika  nie  podlega  anonimizacji. Informacje  takie  jak:  data  zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do złożenia kopii umów osób wykonujących czynności wskazanych w pkt 5.17 SWZ dla realizacji powyższego zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- nie złożenia w przewidzianym terminie kopii umów, o którym mowa w §15 ust. 2 – w wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §15 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu pod rygorem nieważności, który stanowić będzie integralną część umowy.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Wąbrzeźnie.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 19

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Oferta Wykonawcy;

2) SWZ wraz z załącznikami.

          - ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

#### Załącznik nr 7 do SWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo

od km 1+695 do km 4+440 oświadczam, że:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych*,

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych*.

__________________ dnia __ __ 2022 roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*		Niepotrzebne skreślić.